UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Z zaliczką i rozliczeniem etapowym

zawarta w dniu [DATA ZAWARCIA UMOWY] w [MIEJSCOWOŚĆ]

pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCY (Inwestor):

[Imię i nazwisko / Nazwa firmy]

[Adres siedziby / zamieszkania]

[NIP / PESEL]

[REGON (jeśli dotyczy)]

[Numer telefonu]

[Adres e-mail]

[Reprezentowany przez (jeśli dotyczy)]

a

WYKONAWCA:

[Imię i nazwisko / Nazwa firmy]

[Adres siedziby / zamieszkania]

[NIP / PESEL]

[REGON (jeśli dotyczy)]

[Numer telefonu]

[Adres e-mail]

[Reprezentowany przez (jeśli dotyczy)]

zwanymi dalej łącznie 'Stronami', a każda z osobna 'Stroną',

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na:

[Szczegółowy opis robót budowlanych]

2. Adres obiektu:

[Adres obiektu / nieruchomości]

3. Szczegółowy zakres robót określa Załącznik nr 1.

§ 2. Termin realizacji i etapy

1. Rozpoczęcie robót: [DATA ROZPOCZĘCIA]

2. Zakończenie robót: [DATA ZAKOŃCZENIA]

3. Realizacja robót podzielona jest na następujące etapy:

| Etap | Opis prac | Termin zakończenia | % wartości umowy |
| --- | --- | --- | --- |
| I | [Opis etapu I — np. roboty ziemne i fundamenty] | [DATA] | [%] |
| II | [Opis etapu II — np. stan surowy otwarty] | [DATA] | [%] |
| III | [Opis etapu III — np. stan surowy zamknięty] | [DATA] | [%] |
| IV | [Opis etapu IV — np. instalacje i wykończenie] | [DATA] | [%] |
| V | [Opis etapu V — np. prace końcowe i odbiór] | [DATA] | [%] |

4. Harmonogram szczegółowy stanowi Załącznik nr 2.

5. Zmiana etapów lub terminów wymaga pisemnego aneksu.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie robót wynosi:

[Kwota netto (słownie i cyfrowo)]

powiększone o VAT [STAWKA]%, brutto:

[Kwota brutto (słownie i cyfrowo)]

§ 4. Zaliczka

1. Zamawiający wpłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości:

[Kwota zaliczki brutto (słownie i cyfrowo)]

co stanowi [PROCENT]% łącznego wynagrodzenia brutto.

2. Zaliczka zostanie wpłacona w terminie [LICZBA] dni od podpisania umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy:

[Numer rachunku bankowego]

3. Zaliczka przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu materiałów i przygotowania placu budowy.

4. Zaliczka zostanie rozliczona (potrącona) proporcjonalnie z faktur za poszczególne etapy, począwszy od faktury za Etap I.

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zwróci niewykorzystaną część zaliczki w terminie 14 dni.

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zaliczka zostanie rozliczona proporcjonalnie do zaawansowania robót.

7. Wykonawca wystawia fakturę zaliczkową w dniu otrzymania zaliczki.

§ 5. Rozliczenie etapowe i płatności

1. Po zakończeniu każdego etapu Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru etapowego.

2. Zamawiający dokonuje odbioru etapowego w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia.

3. Z odbioru etapowego sporządza się protokół odbioru częściowego.

4. Na podstawie protokołu odbioru Wykonawca wystawia fakturę VAT za dany etap.

5. Wartość faktury za etap = procent wartości umowy przypisany do danego etapu (§ 2 ust. 3), pomniejszony o proporcjonalną część potrącanej zaliczki.

6. Termin płatności: [LICZBA] dni od doręczenia prawidłowej faktury.

7. Faktura końcowa (za ostatni etap) zostanie wystawiona po odbiorze końcowym.

8. Suma wszystkich faktur częściowych i zaliczkowej = łączne wynagrodzenie brutto.

§ 6. Obowiązki Stron

1. Wykonawca: realizacja robót zgodnie z umową i dokumentacją, informowanie o postępie, nadzór wykwalifikowanych pracowników.

2. Zamawiający: przekazanie placu budowy, terminowe wpłaty (zaliczka i faktury etapowe), odbiory etapowe w ustalonych terminach.

§ 7. Odbiór końcowy

1. Odbiór końcowy następuje po zakończeniu wszystkich etapów.

2. Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

3. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 8. Gwarancja i rękojmia

1. Gwarancja na wykonane roboty:

[Okres gwarancji (np. 36 miesięcy)]

od daty odbioru końcowego.

2. Rękojmia za wady na zasadach Kodeksu cywilnego.

3. Usunięcie wad gwarancyjnych w terminie 14 dni od zgłoszenia.

§ 9. Kary umowne

1. Za opóźnienie w realizacji etapu — 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień.

2. Za opóźnienie w usunięciu wad — 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień.

3. Za odstąpienie z winy Wykonawcy — 10% wynagrodzenia brutto + zwrot zaliczki.

4. Za odstąpienie z winy Zamawiającego — 10% wynagrodzenia brutto.

§ 10. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia etapu przekraczającego 14 dni bez uzasadnionej przyczyny.

2. Wykonawca może odstąpić w przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie lub opóźnienia płatności etapowej przekraczającego 30 dni.

3. Przy odstąpieniu — rozliczenie na podstawie rzeczywistego zaawansowania robót.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych — Kodeks cywilny, art. 394 (zaliczka), art. 647–658 (roboty budowlane).

3. Spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach.

5. Załączniki:

Załącznik nr 1 — Zakres robót

Załącznik nr 2 — Harmonogram etapowy

Załącznik nr 3 — Wzór protokołu odbioru etapowego

Podstawy prawne:

• Kodeks cywilny, art. 394 (zadatek/zaliczka), Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.

• Kodeks cywilny, art. 647–658 (umowa o roboty budowlane), Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.

| ________________________ | ________________________ |
| --- | --- |
| Wykonawca | Zamawiający |
| [Data i miejsce] | [Data i miejsce] |

────────────────────────────────────────

UWAGA: Niniejszy wzór ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Przed użyciem należy dostosować go do konkretnej sytuacji oraz zweryfikować pod kątem prawnym z wykwalifikowanym prawnikiem. Majster.AI nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia tego wzoru.